# ppmER: Açık Kaynak PPM Data Stack — Kapsamlı Mimari, KPI ve Rekabet Analizi Raporu

## Executive Summary

ppmER, Jira ve manuel Excel verilerini temel alarak PPM analitiğini sıfır lisans maliyetiyle sunabilen açık kaynak bir Data Stack olarak, ticari araçların yarattığı vendor lock-in, yüksek maliyet ve veri sahipliği sorunlarına doğrudan çözüm üretmektedir. Araştırma, bu stack’in başarılı olabilmesi için gereken PPM-spesifik KPI framework’ünü, dimensional veri modelini ve governance yapısını kapsamlı şekilde ortaya koymaktadır.

Birinci kritik bulgu: PPM analitiğinin omurgası, Earned Value Management (CPI, SPI, EAC, TCPI) formülleri ile leading/lagging gösterge dengesine dayanmaktadır. Jira’nın changelog ve worklog verileri, cycle time, sprint velocity ve resource utilization gibi operasyonel metrikleri doğrudan hesaplamaya olanak tanırken, finansal metrikler (ROI, NPV, Budget Variance) için Excel kaynaklarıyla zenginleştirme zorunludur (Planview, Epicflow, ClickUp kaynaklarından derlenen en iyi uygulamalar). İkinci bulgu: Kimball star schema prensiplerine uygun tasarlanan fact_issue_snapshots, fact_status_transitions ve fact_sprint_metrics fact tabloları ile Type 2 SCD uygulanan dim_status boyut tablosu, Jira verisinden tam PPM analitik kapasitesi çıkarmak için yeterli bir temel oluşturmaktadır. dim_source_system eklenmesiyle model, Azure DevOps ve Asana gibi gelecekteki kaynakları sorunsuz absorbe edebilir. Üçüncü bulgu: Dokuz ticari araçla yapılan karşılaştırma, ppmER’ın veri sahipliği, şeffaflık ve composable mimari avantajlarını net şekilde ortaya koyarken, kurumsal ölçeklenebilirlik kanıtı ve hazır içerik eksikliğinin ilk adopsiyon bariyerleri olduğunu göstermektedir.

Öncelikli aksiyon olarak, Jira-first MVP’de EVM metrikleri, sprint velocity ve üç katmanlı Metabase dashboard’larının (Executive → Project → Operational) dbt mart modelleriyle birlikte hayata geçirilmesi, ppmER’ın değer önerisini somutlaştıracak en hızlı yoldur.

## Giriş: ppmER Vizyonu ve Kapsam

Project & Portfolio Management (PPM), organizasyonların proje portföylerini stratejik hedeflerle uyumlu şekilde yönetmelerini sağlayan kritik bir disiplindir. Ancak piyasadaki ticari PPM araçları genellikle yüksek lisans maliyetleri, vendor lock-in riskleri ve sınırlı veri sahipliği gibi sorunlar yaratmaktadır [1]. ppmER (https://github.com/fxerkan/ppmER), bu sorunlara açık kaynak bir çözüm sunarak Mage.ai, dlt, dbt, Metabase, PostgreSQL, DB-GPT ve CloudBeaver bileşenlerini tek bir Docker ortamında birleştiren uçtan uca bir PPM Data Stack’tir.

Bu rapor, ppmER’ın temelini oluşturacak PPM domainine özgü KPI’lar, metrikler, hesaplama formülleri, veri modeli tasarımı, data governance yapısı, dashboard ve raporlama gereksinimleri ile ticari araçlarla karşılaştırmalı analizi kapsamlı şekilde sunmaktadır. Mevcut durumda veri kaynağı olarak Jira ve manuel Excel dosyaları kullanılmakta olup, mimari gelecekte Azure DevOps, Asana, Monday.com ve MS Project gibi araçların entegrasyonuna olanak tanıyacak şekilde esnek tasarlanmıştır.

## PPM KPI’ları, Metrikleri ve Hesaplama Formülleri

### Earned Value Management (EVM) Formülleri

Earned Value Management, PPM analitiğinin omurgasını oluşturur. Proje performansını maliyet ve zaman boyutlarında ölçmek için kullanılan temel EVM formülleri aşağıdaki gibidir:

| KPI | Formül | Yorumlama |
| --- | --- | --- |
| CPI (Cost Performance Index) | CPI=EV/AC | >1 = bütçe altında; <1 = bütçe üstünde [2] |
| SPI (Schedule Performance Index) | SPI=EV/PV | >1 = takvim önünde; <1 = takvim gerisinde [3] |
| CV (Cost Variance) | CV=EV−AC | Pozitif = bütçe altında [4] |
| SV (Schedule Variance) | SV=EV−PV | Pozitif = takvim önünde [5] |
| EAC (Estimate at Completion) | EAC=BAC/CPI | Tahmini toplam maliyet [6] |
| TCPI (To-Complete Performance Index) | TCPI=(BAC−EV)/(BAC−AC) | Bütçede bitirmek için gereken verimlilik [7] |
| VAC (Variance at Completion) | VAC=BAC−EAC | Beklenen bütçe fazlası/açığı [8] |

Table: EVM Temel Formülleri ve Yorumlamaları

### Finansal KPI’lar

Portföy düzeyinde yatırım kararlarını destekleyen finansal metrikler şunlardır: ROI (Return on Investment) formülü ROI=(Net Benefits−Costs)/Costs×100 olarak hesaplanır ve projelerin yatırım değerini gösterir [9]. NPV (Net Present Value) formülü NPV=∑[CF/(1+r)t]−Initial Investment şeklinde hesaplanarak projelerin gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini ortaya koyar [10]. Budget Variance ise Budget Variance=(Planned Budget−Actual Cost)/Planned Budget×100 formülüyle planlanan ve gerçekleşen bütçe arasındaki sapma oranını ölçer [10].

### Kaynak ve Teslimat Metrikleri

Resource Utilization Rate, ekiplerin verimli kullanılıp kullanılmadığını Utilization=(Billable Hours/Total Available Hours)×100 formülüyle ölçer [11]. On-Time Delivery Rate ise OTD=(Projects Delivered On Time/Total Projects)×100 formülüyle zamanında teslim edilen projelerin oranını gösterir [12].

### Leading vs Lagging Gösterge Sınıflandırması

PMO’ların proaktif yönetim yapabilmesi için leading (öncü/tahmine dayalı) göstergeleri lagging (gecikmeli/sonuç) göstergeleriyle dengelemesi gerekir [13]. ClickUp’a göre en etkili yaklaşım, 3-5 KPI seçip her bir leading göstergeyi bir lagging göstergeyle eşleştirmek ve her birine bir sahip ile aksiyon eşiği atamaktır [14].

| Kategori | Leading (Tahmine Dayalı) | Lagging (Sonuç Odaklı) |
| --- | --- | --- |
| Zamanlama | SPI, kaynak tahsis dengesi | On-Time Delivery Rate, Cycle Time |
| Maliyet | CPI, EAC, TCPI | Budget Variance, Cost Variance |
| Kalite | Defect Rate, Rework % | Müşteri Memnuniyeti (CSAT) |
| Kaynak | Kapasite tahsisi, planlanan vs gerçek saatler | Utilization Rate, Billable % |
| Stratejik | Strategic Alignment Index, Pipeline Health | Benefits Realization Rate, Portfolio ROI |
| Risk | Risk Exposure Index, tanımlanan risk sayısı | Risk Mitigation Effectiveness |

Table: Leading vs Lagging KPI Sınıflandırma Matrisi

En iyi uygulama olarak 5-10 KPI seçilmesi ve bunların yazılım aracılığıyla sürekli izlenmesi önerilmektedir [10]. PMO’ların artık sadece “demir üçgen” (kapsam, zaman, maliyet) ile değil, stratejik değer ve fayda gerçekleştirme odağıyla ölçüm yapması gerekmektedir [13].

## OKR Framework ve Stratejik Hizalama

### Kademeli OKR Yapısı

OKR’lar (Objectives and Key Results), PPM’in stratejik katmanını oluşturur. NatWest örneğinde görüldüğü üzere, OKR’lar stratejik, portföy ve program seviyelerinde uygulanarak 4.000’den fazla projeyi 400+ çok yıllı programa bağlamış ve her biri doğrudan stratejik inisiyatiflere hizalanmıştır [15]. KPI’ların OKR’larla eşleştirilmesi, her KPI’nın bir stratejik hedefe (“O”) ve ölçülebilir anahtar sonuçlara (“KR”) bağlanmasını gerektirir [16].

### İzleme Kadansları ve Durum Göstergeleri

OKR izleme sürecinde her hedef için “On Track” (Yolunda), “At Risk” (Risk Altında) veya “Off Track” (Yoldan Çıkmış) durum göstergeleri kullanılmalıdır. Çeyreklik OKR döngüleri proje zaman çizelgeleri ve yönetişim toplantılarıyla hizalanmalı, haftalık veya iki haftalık check-in’lerle ilerleme gözden geçirilmelidir [17].

### ppmER’da OKR Implementasyonu

ppmER’da OKR’lar, dbt mart katmanında ayrı bir mart_okr_tracking modeli olarak tasarlanabilir. Bu model, Jira’daki Epic ve Initiative seviyelerindeki issue’ları stratejik hedeflerle eşleştirerek otomatik ilerleme hesaplaması yapar. Manuel Excel girişleriyle desteklenen stratejik hedef tanımları, Jira’dan gelen teslimat verileriyle birleştirilerek gerçek zamanlı OKR dashboard’ları oluşturulur.

## Jira Veri Modeli ve Dimensional Warehouse Tasarımı

### Jira Kaynak Veri Varlıkları

Jira Cloud REST API v3, PPM analitiği için zengin bir veri kaynağı sunar. Temel varlıklar şunlardır: Issues (alanlar, alt görevler, yorumlar, changelog), Projects, Boards, Sprints, Worklogs, Components, Versions ve Users [18]. Atlassian Data Lake şeması, Jira verilerini jira_project (project_id, project_key, project_type, lead_account_id, project_category, status) gibi tablolarda organize eder [19]. Temel ilişkiler şu şekildedir: Issues → Projects (çoktan-bire, project_id üzerinden); Issues → Sprints (çoktan-çoğa, sprint custom field üzerinden); Issues → Users (assignee, reporter, creator); Epics → Stories → Subtasks (parent hiyerarşisi) [20].

### Star Schema Tasarımı

Kimball dimensional modelleme prensiplerine uygun olarak [21], PPM warehouse’u aşağıdaki fact ve dimension tablolarından oluşur:

Fact Tabloları:

| Fact Table | Grain (Taneciklik) | Temel Metrikler |
| --- | --- | --- |
| fact_issue_snapshots | Günlük issue başına bir satır | Story points, status, assignee, günlük durum |
| fact_status_transitions | Her status değişikliği | Geçiş süresi, kaynak/hedef status, cycle time |
| fact_worklogs | Her worklog girişi | Harcanan saat, kullanıcı, tarih |
| fact_sprint_metrics | Sprint başına bir satır | Committed/completed points, velocity |

Table: Fact Tabloları Tasarımı

Dimension Tabloları:

| Dimension Table | SCD Tipi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| dim_project | Type 1 (Overwrite) | Proje adı, key, kategori, lead |
| dim_user | Type 1 (Overwrite) | Kullanıcı adı, email, takım |
| dim_sprint | Type 1 (Immutable) | Sprint adı, başlangıç/bitiş tarihi, board |
| dim_issue_type | Type 1 | Epic, Story, Task, Bug, Subtask |
| dim_priority | Type 1 | Critical, High, Medium, Low |
| dim_status | Type 2 (Track History) | Status geçmişi, effective_from/to [22] |
| dim_date | N/A | Tarih boyutu (gün, hafta, ay, çeyrek, yıl) |
| dim_component | Type 1 | Bileşen adı, proje ilişkisi |

Table: Dimension Tabloları ve SCD Stratejileri

dim_status tablosunda Type 2 SCD kullanılması, cycle-time ve lead-time analitiğinin doğru hesaplanabilmesi için kritiktir [22]. Bu sayede bir issue’nun her status’ta ne kadar süre kaldığı tarihsel olarak izlenebilir.

### Genişleyen Kaynak Entegrasyonu İçin Esnek Model

Veri modeli, gelecekte eklenecek kaynaklar (Azure DevOps, Asana, Monday.com) için dim_source_system boyut tablosu ile genişletilebilir. Her fact tablosuna source_system_id foreign key’i eklenerek farklı kaynaklardan gelen veriler birleşik bir modelde analiz edilebilir.

## Veri Pipeline Mimarisi

ppmER Data Stack Architecture

Chart Explanation: Bu diyagram, ppmER’ın uçtan uca veri akış mimarisini göstermektedir. Veri kaynakları (Jira, Excel ve gelecekteki araçlar) üst katmanda yer alırken, dlt ile extraction, Mage.ai ile orchestration, dbt ile transformation ve Metabase/DB-GPT ile sunum katmanları sıralı olarak işlenmektedir. Tüm bileşenler tek bir Docker Compose ortamında çalışır.

### Extraction Katmanı (dlt + Jira API)

dlt (Data Load Tool), Jira için doğrulanmış kaynak (verified source) sunarak issues, users, workflows ve projects endpoint’lerinden veri çekmeyi destekler. Schema enforcement, load ID tracking ile incremental yükleme ve schema change alerts ile governance desteği sağlar [23]. Pipeline, Jira Cloud REST API v3’ten GET /rest/api/3/issue/{issueIdOrKey} endpoint’i üzerinden issue’ları tüm alanları, alt görevleri, yorumları ve changelog’u ile birlikte çeker [18].

### Transformation Katmanı (dbt)

dbt Core, SQL tabanlı transformasyonları üç katmanda gerçekleştirir: Staging katmanında ham Jira verileri temizlenir ve normalize edilir; Intermediate katmanında iş mantığı uygulanır (cycle time hesaplamaları, sprint metrikleri); Mart katmanında dimensional model oluşturularak BI araçlarına hazır hale getirilir. Data quality kontrolleri olarak uniqueness, not-null, referential integrity ve accepted values testleri uygulanır [24].

### Orchestration (Mage.ai)

Mage.ai, dbt modellerinin native olarak çalıştırılmasını destekler. Modeller bireysel olarak, grup halinde veya tüm proje olarak çalıştırılabilir ve Mage.ai otomatik olarak bağımlılıkları yöneterek doğru sırada çalışmalarını sağlar [25]. ETL blokları (Python/SQL) ile extraction ve data quality validation birleştirilir.

## Data Governance: Catalog, Dictionary ve Business Glossary

### PPM Data Catalog Domain Yapısı

ServiceNow’un SPM framework’üne göre, PPM verileri beş temel sütun etrafında organize edilmelidir: Strategy (stratejik hedefler ve portföy vizyonu), Intake (talep yönetimi ve iş istekleri), Alignment (önceliklendirme ve kaynak tahsisi), Delivery (proje yürütme ve teslimat) ve Value (fayda gerçekleştirme ve değer ölçümü) [26]. Her domain altında kataloglanması gereken temel varlıklar Demands, Projects, Epics ve Portfolios’tur.

PPM’in temel yetenekleri olarak pipeline management (ideation, work intake, Phase-Gate reviews), resource management, change control, financial management ve risk management kataloglanmalıdır [27]. Microsoft’un Cloud Adoption Framework’üne göre, her veri varlığı konu alanına göre sınıflandırılmalı ve metadata olarak sahiplik, sınıflandırma, lineage ve erişim politikaları tanımlanmalıdır [28].

### Data Dictionary Spesifikasyonları

ppmER Data Dictionary, her tablo ve alan için aşağıdaki metadata’yı içermelidir:

| Alan | Açıklama | Örnek |
| --- | --- | --- |
| Table Name | Fiziksel tablo adı | fact_issue_snapshots |
| Column Name | Alan adı | story_points |
| Data Type | Veri tipi | INTEGER |
| Source System | Kaynak sistem | Jira Cloud |
| Source Field | Kaynak alan | fields.story_points |
| Business Definition | İş tanımı | Issue’nun tahmini karmaşıklık puanı |
| Nullable | Boş olabilir mi | Yes |
| SCD Type | Değişim izleme tipi | N/A (fact) |
| Owner | Veri sahibi | PMO Team |
| Quality Rules | Kalite kuralları | >= 0, <= 100 |

Table: Data Dictionary Şablon Yapısı

### Business Glossary Temel Terimleri

PMI standartlarına göre [27], PPM Business Glossary’de yer alması gereken temel terimler şunlardır: Portfolio (stratejiye hizalı proje koleksiyonu), Program (koordineli yönetilen ilişkili projeler grubu), Project (tanımlı kapsamı olan geçici girişim) ve Resource Allocation (kaynakların ihtiyaç duyulan yere dağıtılması) [29]. Scoring framework’leri olarak RICE, Value vs. Effort ve WSJF (Weighted Shortest Job First) tanımlanmalıdır [26]. Tanınan PPM standartları arasında PMI’s Standard for Portfolio Management, Management of Portfolios (MoP) ve PfM² Portfolio Management Methodology yer almaktadır [27].

### Data Quality Framework

Veri kalitesi altı boyutta ölçülmelidir: accuracy (doğruluk), completeness (tamlık), consistency (tutarlılık), timeliness (zamanındalık), validity (geçerlilik) ve uniqueness (teklik) [30]. PPM bağlamında governance, veri odaklı bir süreç olmalı ve risklerin sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, yanıtlanması ve izlenmesi sağlanmalıdır [31]. Governance politikaları sahiplik, erişim, kalite, sınıflandırma ve denetlenebilirlik boyutlarını kapsamalıdır [32]. PMO, proje yöneticilerinin standart prosedürleri, en iyi uygulamaları ve süreçleri takip etmesini destekleyen governance sağlar [33].

## Dashboard, Scorecard ve Raporlama Tasarımı

### Executive Portfolio Health Dashboard

OpenText’e göre, etkili bir PPM dashboard düzeni üst kısımda portföy sağlığı ve finansal durumu, orta kısımda proje düzeyinde performansı, alt kısımda ise sorun veya risk detayları için drill-down yollarını göstermelidir — bir hikaye tahtası gibi göze rehberlik etmelidir [34]. Temel bileşenler olarak status göstergeleri (RAG traffic lights), grafiksel raporlar (risk/değer haritalama için bubble chart’lar), kaynak yönetimi görünümleri, risk yönetimi panelleri, earned value metrikleri ve finansal/bütçe takibi yer almalıdır [35].

### Operasyonel PMO Raporları

Proje durum raporları kapsam, hedefler, teslimatlar, zaman çizelgesi, bütçe, riskler, sorunlar, temel bulgular, önerilen çözümler ve sonraki adımları kapsamalıdır. Raporlama kadansı paydaş ihtiyaçlarına göre günlük, haftalık veya aylık olarak belirlenmelidir [36]. KPI scorecard’ları brüt kar, gelir büyümesi, çözüm süresi ve takım performansı gibi metrikleri özel durumlar ve ilerleme göstergeleri ile izler [37].

### Metabase Dashboard Katmanları

ppmER’da Metabase üzerinde üç katmanlı dashboard yapısı önerilir:

Katman 1 — Executive Portfolio View: Tüm portföyün RAG durumu, toplam bütçe vs gerçekleşen, stratejik hizalama skoru, kaynak kapasitesi özeti. Bu katman C-level yöneticiler ve PMO direktörleri içindir.

Katman 2 — Project Performance: Proje bazında SPI/CPI göstergeleri, sprint velocity trendleri, risk matrisi, milestone takibi. Proje yöneticileri ve program yöneticileri için tasarlanmıştır.

Katman 3 — Operational Drill-Down: Issue bazında cycle time analizi, worklog detayları, blocker takibi, takım bazında utilization. Scrum Master’lar ve takım liderleri için operasyonel detay sağlar.

## Ticari PPM Araçları Karşılaştırma Analizi

PPM Tools Feature Comparison

Chart Explanation: Bu grafik, dokuz ticari PPM aracının beş temel yetenek alanındaki (Jira Entegrasyonu, AI/Analytics, Finansal Yönetim, Kaynak Optimizasyonu, Stratejik Planlama) güçlerini karşılaştırmaktadır. Jira Align en derin Jira entegrasyonunu sunarken [38], Epicflow AI odaklı kaynak optimizasyonunda öne çıkmaktadır [39].

### Detaylı Araç Karşılaştırması

| Araç | Temel Güçler | Jira Entegrasyonu | Hedef Segment | Fiyatlandırma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planview | Stratejik planlama, finansal modelleme, senaryo analizi [39] | Native connector [40] | Büyük kurumsal PMO’lar | Teklif bazlı, yayınlanmamış [41] |
| ServiceNow SPM | ITSM+PPM, AI agents, workflow otomasyon [42] | IntegrationHub | Büyük kurumsal (IT odaklı) | $100+/kullanıcı/ay |
| Broadcom Clarity | Finansal şeffaflık, kaynak kullanımı [43] | ConnectALL ile native sync [44] | Büyük kurumsal | Teklif bazlı |
| Jira Align | SAFe/agile ölçekleme, bottom-up forecasting, value streams [38] | Native (en derin) | Enterprise agile/SAFe | 4x entegre kullanıcı ücretsiz [38] |
| Monday.com | Görsel iş yönetimi, basit UI, güçlü işbirliği [39] | Üçüncü parti connector [45] | KOBİ - orta ölçek | ~$10/kullanıcı/ay’dan başlayan |
| Epicflow | AI portföy optimizasyonu (EPO), darboğaz tahmini [39] | Jira/MS Project overlay [46] | Kaynak kısıtlı mühendislik | Takım boyutuna göre abonelik [47] |
| Triskell | %100 bulut PPM, portföy governance [48] | API üzerinden | Orta-büyük (Avrupa odaklı) | Teklif bazlı SaaS |
| ClickUp | All-in-one workspace, hafif portföy özellikleri [39] | Native import/migration | KOBİ - orta ölçek | Freemium - $12/kullanıcı/ay [49] |
| PPMWorks | Microsoft 365/Power Platform native [50] | M365 ecosystem | Microsoft ekosistemi | M365 tabanlı |

Table: Ticari PPM Araçları Detaylı Karşılaştırma Matrisi

## ppmER vs Ticari Araçlar: Gap Analizi ve Değer Önerisi

### ppmER’ın Çözdüğü Temel Sorunlar

Ticari PPM araçlarının yarattığı en büyük sorun vendor lock-in’dir — temel süreçler tek bir ekosisteme bağımlı hale geldiğinde, tek bir yeteneği değiştirmek tüm sistemi değiştirmeyi gerektirebilir [1]. ppmER, composable architecture yaklaşımıyla her bileşenin bağımsız olarak değiştirilebilmesini sağlar. Gartner’a göre, düşük maliyetli veya açık kaynak proje planlama araçları geniş bir pazar seçeneği sunmasına rağmen, bunların çok azı gerçek PPM araçlarıdır [51]. ppmER bu boşluğu, açık kaynak bileşenleri PPM-spesifik semantic modeller ve pipeline’larla birleştirerek doldurmaktadır.

PMO yazılım pazarı standardizasyon ve birlikte çalışabilirlik konusunda tutarlı bir yaklaşımdan yoksundur [52]. Ticari araçların AI özellikleri (önceliklendirme algoritmaları, kaynak optimizasyonu) genellikle şeffaf veya denetlenebilir değildir [46]. Jira ve SAP gibi araçları bağlamak için ortalama entegrasyon çabası yüksek kalmaya devam etmektedir [46].

### Karşılaştırmalı Avantaj/Dezavantaj Matrisi

| Kriter | Ticari PPM Araçları | ppmER (Açık Kaynak) |
| --- | --- | --- |
| Maliyet | Yüksek lisans ücretleri, çok yıllı taahhütler | Sıfır lisans maliyeti, sadece altyapı maliyeti |
| Veri Sahipliği | Proprietary formatlar, sınırlı export | Tam veri sahipliği, PostgreSQL’de açık erişim |
| Vendor Lock-in | Yüksek platform bağımlılığı [1] | Sıfır — her bileşen değiştirilebilir |
| AI Şeffaflığı | Black-box algoritmalar [46] | Açık kaynak, denetlenebilir modeller (DB-GPT) |
| Kurulum Hızı | Haftalarca/aylarca implementasyon | Docker Compose ile dakikalar içinde |
| Jira Entegrasyonu | Değişken (native’den connector’a) | dlt verified source ile doğrudan API [23] |
| Ölçeklenebilirlik | Kurumsal düzeyde kanıtlanmış | Altyapı yönetimi gerektirir |
| Destek | Ticari SLA ve destek | Topluluk desteği, self-service |
| Hazır İçerik | Önceden yapılandırılmış dashboard/rapor | Konfigürasyon ve özelleştirme gerektirir |
| Governance | Yerleşik roller ve politikalar | Manuel yapılandırma gerektirir |

Table: ppmER vs Ticari Araçlar Karşılaştırma Matrisi

### ppmER’ın Sınırlamaları ve Trade-off’lar

ppmER’ın ticari araçlara göre bazı sınırlamaları bulunmaktadır: kurumsal düzeyde kanıtlanmış ölçeklenebilirlik henüz test edilmemiştir, hazır dashboard ve rapor şablonları başlangıçta sınırlıdır, ticari SLA düzeyinde destek sunulmamaktadır ve ilk kurulum için teknik yetkinlik gerekmektedir. Ancak bu trade-off’lar, sıfır maliyet, tam veri sahipliği ve sınırsız özelleştirme imkanıyla dengelenmektedir.

## Uygulama Yol Haritası

### Faz 1: Jira-First MVP

İlk aşamada Jira Cloud API’den dlt ile veri çekimi, dbt ile dimensional model oluşturma, Metabase’de temel dashboard’ların kurulması ve PostgreSQL üzerinde data warehouse’un yapılandırılması hedeflenmektedir. Bu fazda temel EVM metrikleri (CPI, SPI), sprint velocity, cycle time ve resource utilization dashboard’ları oluşturulacaktır.

### Faz 2: Genişleme ve Governance

İkinci aşamada Excel/CSV kaynaklarının otomatik entegrasyonu, Data Catalog ve Business Glossary’nin yapılandırılması, OKR tracking modülünün eklenmesi ve ek proje yönetim araçlarının (Azure DevOps, Asana) entegrasyonu planlanmaktadır.

### Faz 3: AI/ML ve İleri Analitik

Üçüncü aşamada DB-GPT ile doğal dil sorguları, tahmine dayalı proje risk analizi, otomatik anomali tespiti ve portföy optimizasyon önerileri gibi ileri analitik yetenekler eklenecektir.

## Kaynakça ve Referans Linkleri

Bu raporda kullanılan ve ppmER geliştirme sürecinde referans alınması önerilen kaynaklar:

PPM KPI ve Metrik Kaynakları: Prism PPM - The Future of PPM KPIs (https://prismppm.com/blog/pmo-strategy/the-future-of-ppm-kpis-a-practical-approach-to-survive-a-changing-landscape/), Planview - PPM KPIs Best Practices (https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/project-portfolio-management-kpis/), Epicflow - PMO KPIs (https://www.epicflow.com/blog/pmo-kpis/), ClickUp - Project Management KPIs (https://clickup.com/blog/project-management-kpis/), Triskell - PMO KPIs & Metrics (https://triskellsoftware.com/blog/pmo-kpis-metrics/), Accelo - PPM KPIs (https://www.accelo.com/blog/project-portfolio-management-kpis), PPMCore - How to Choose KPIs (https://ppmcore.com/blog/how-to-choose-and-implement-key-performance-indicators/), Epicflow - PPM Tool Requirements (https://www.epicflow.com/blog/ppm-tool-requirements/).

PPM Araç Karşılaştırma Kaynakları: PPMWorks Solutions (https://ppmworks.com/solutions/), ClickUp - PPM Software (https://clickup.com/blog/project-portfolio-management-software/), Epicflow - Top Portfolio Management Tools (https://www.epicflow.com/blog/top-portfolio-management-tools-for-your-business/), Triskell - Best PPM Software (https://triskellsoftware.com/blog/best-project-portfolio-management-software/), ServiceNow - What is PPM (https://www.servicenow.com/products/strategic-portfolio-management/what-is-project-portfolio-management.html).

Veri Modeli ve Pipeline Kaynakları: Atlassian Data Lake Schema (https://support.atlassian.com/analytics/docs/schema-for-jira-family-of-products/), dlt Jira Verified Source (https://dlthub.com/docs/dlt-ecosystem/verified-sources/jira), Mage.ai dbt Integration (https://www.mage.ai/solutions/supercharging-analytics-seamless-dbt-integration-and-orchestration), Kimball Group - Star Schema (https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/star-schema-olap-cube/).

Data Governance Kaynakları: Microsoft Cloud Adoption Framework - Data Governance (https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/cloud-scale-analytics/govern), Actian - Data Quality Framework (https://www.actian.com/blog/data-quality/what-is-a-data-quality-framework/), Snowflake - Data Governance (https://www.snowflake.com/en/data-governance/), Planview - PMO Best Practices (https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/).

Dashboard ve OKR Kaynakları: OpenText - Effective PPM Dashboard (https://blogs.opentext.com/the-anatomy-of-an-effective-project-and-portfolio-management-dashboard/), ClickUp - Portfolio Dashboard (https://clickup.com/blog/project-portfolio-dashboard/), Planview/NatWest OKR Case Study (https://www.planview.com/resources/case-study/okrs-at-natwest-connecting-strategic-objectives-to-measurable-outcomes/).

## References

1. https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2026/06/26/the-vendor-lock-in-trap-how-open-platforms-can-help-protect-the-bottom-line/

2. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/cost-performance-index/

3. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/schedule-performance-index/

4. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/cost-variance/

5. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/schedule-variance/

6. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/estimate-at-completion/

7. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/tcpi/

8. https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/earned-value-management/calculator/

9. https://www.epicflow.com/blog/how-to-calculate-roi-for-a-project/

10. https://www.accelo.com/blog/project-portfolio-management-kpis

11. https://www.accelo.com/resources/blog/why-and-how-to-maximize-employee-utilization/

12. https://www.celoxis.com/article/pmo-kpis

13. https://prismppm.com/blog/project-portfolio-management/how-to-measure-portfolio-success-with-the-right-kpis/

14. https://clickup.com/blog/project-management-kpis/

15. https://www.planview.com/resources/case-study/okrs-at-natwest-connecting-strategic-objectives-to-measurable-outcomes/

16. https://www.epicflow.com/blog/pmo-kpis/

17. https://clickup.com/p/templates/okr-planning/okrs-for-pmo-managers

18. https://airbyte.com/data-engineering-resources/jira-api-get-issue

19. https://support.atlassian.com/analytics/docs/schema-for-jira-family-of-products/

20. https://ja.confluence.atlassian.com/jirakb/creating-an-issue-in-a-sprint-using-the-jira-rest-api-875321726.html

21. https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/star-schema-olap-cube/

22. https://docs.microsoft.com/en-us/fabric/data-warehouse/dimensional-modeling-dimension-tables

23. https://dlthub.com/docs/dlt-ecosystem/verified-sources/jira

24. https://mage-ai-mage-ai.mintlify.app/guides/dbt-pipeline

25. https://www.mage.ai/solutions/supercharging-analytics-seamless-dbt-integration-and-orchestration

26. https://www.servicenow.com/community/spm-articles/quick-learn-spm-project-portfolio-management-overview/ta-p/3179095

27. Source: wikipedia.org

28. https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/cloud-scale-analytics/govern

29. https://www.planview.com/resources/guide/ppm-solution-guide-beginners/project-management-vs-program-management-vs-portfolio-management/

30. https://www.actian.com/blog/data-quality/what-is-a-data-quality-framework/

31. https://prismppm.com/blog/pm-best-practices/governance-risk-management-best-practices-for-pmos/

32. https://www.snowflake.com/en/data-governance/

33. https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/

34. https://blogs.opentext.com/the-anatomy-of-an-effective-project-and-portfolio-management-dashboard/

35. https://clickup.com/blog/project-portfolio-dashboard/

36. https://clickup.com/blog/project-status-report-template/

37. https://clickup.com/blog/kpi-scorecards/

38. https://wac-cdn.atlassian.com/software/jira/align/pricing

39. https://www.epicflow.com/blog/top-portfolio-management-tools-for-your-business/

40. https://selecthub.com/project-management-software/jira-vs-planview

41. https://thedigitalprojectmanager.com/tools/planview-pricing/

42. https://www.servicenow.com/products/strategic-portfolio-management/what-is-project-portfolio-management.html

43. https://valuestreammanagement.broadcom.com/solutions/clarity?gad_campaignid=22426364338&gad_source=1&gbraid=0AAAAA9brnYgYRfOf9P06B848OVIca68_q&gclid=CjwKCAjwz_bABhAGEiwAm-P8YVV12Mnvm422-YG52L-EypcUt_cEG8obLcc-kobiU2KTuSWSCptRERoC_p0QAvD_BwE

44. https://expert.broadcom.com/partner/albatroz-india-private-limited/showcase/97

45. https://www.toptal.com/project-managers/monday/monday-com-integration

46. https://www.epicflow.com/blog/ppm-tool-requirements/

47. https://www.g2.com/products/epicflow/pricing

48. https://www.appvizer.com/operations/project-portfolio/triskell

49. https://clickup.com/blog/project-portfolio-management-software/

50. https://ppmworks.com/solutions/

51. https://www.gartner.com/en/documents/3627417?amp&ref=AnalystProfile

52. https://www.pmi.org/learning/library/next-gen-project-management-software-10166/